|  |  | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOKÜMAN NO |  |  | ANL01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YAYIN TAR |  |  | 10.01.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REV NO: |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REV TAR: |  |  | 22.11.2023 |  |
| BİRİM | TEHDİT TANIMI | RİSK TANIMI | ETKİ | OLASILIK | RİSK | RİSK SEVİYESİ | ÖNLEM FAALİYETİ | ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük) | MEVCUT DURUM | SORUMLUSU | TARİH | ETKİ | OLASILIK | RİSK | RİSK SEVİYESİ | SONUÇ | RİSKTEN ÇIKABİLCEK FIRSATLAR |
| UBYS ve EKAMPÜS BİRİMİ | UBYS sisteminin devre dışı kalması | Sunucu sorunları, elektrik kesintisi, siber saldırı | 4 | 3 | 12 | Yüksek | Penetrasyon testlerinin düzenli olarak yapılması, sunucu, klima ve güç kaynağı bakımının yapılması | Yüksek | Sistem stabil çalışıyor. | Onur ALTINTAŞ Ufuk ACI | 19.01.2025 | 4 | 3 | 12 | Yüksek | UBYS Sistemi Üniversitenin kritik Bilgi ve Yönetim Sistemi olduğu için önlemler alınmalıdır. | Sunucu kesintilerinin önüne geçmek için elektrik kesintileri için önlem alınması ve siber saldırılar için önlem alınması |
| WEB BİRİMİ | Web sunucularda kesinti meydana gelmesi | Sunucu arızaları, elektrik kesintileri, search console bağlantı hataları | 3 | 2 | 6 | Yüksek | Sunucu klima ve güç kaynağı bakımlarının zamanında yapılması, web sitelerin ziyaretçi giriş bilgilerinin analiz edilmesi ve kontrol edilmesi | Yüksek | Sistem stabil çalışıyor. | Emel ALTINTAŞ Yasin DOĞAN | 14.02.2025 | 3 | 2 | 6 | Yüksek | Web sunuculardaki kesintiler için önlemler alınmalıdır. | Web sunucularda kesinti yaşanması web sitelerinin dış dünyaya erişimini kısıtlamaktadır. |
| İDARİ BİRİM | Taşınır Kayıt Sisteminde Hatalı Kayıtların Bulunması | Taşınır kayıt sisteminde görevli personel ile birim personelleri arasındaki koordine eksikliği | 6 | 4 | 24 | Yüksek | Taşınır kayıt yetkilisi olarak görev yapan personelin düzenli eğitim alması ve birim personelleri ile | Orta | Sistem stabil çalışıyor. | Alpaslan KAYA | 13.03.2025 | 6 | 4 | 24 | Orta | Taşınır Kayıt Sistemindeki hatalı kayıtlar tespit edilmelidir. | Taşınır kayıt işlemlerinin anlık olarak sisteme işlenmesi ve ıslak imza altına alınması. |
| İDARİ BİRİM | Mevzuat değişikliğinin takibi yapılmaması nedeniyle hatalı işlem yapılması | Bilişim Mevzuatında yapılan değişiklikler | 3 | 4 | 12 | Yüksek | İlgili personellere mevzuat değişikliği düzenli takip edilmesi için bilgilendirilme yapılması | Orta | Sistem stabil çalışıyor. | BİDB Yöneticileri | 18.04.2025 | 3 | 4 | 12 | Orta | Mevzuat değişikliğinin takibi yapılmaması nedeniyle hatalı işlem yapılmaması | Değişiklik yapılan mevzuatın duyurulması ve işlemlerin mevzuat çerçevesinde yapılması. |
| AĞ VE SİSTEM BİRİMİ | Mevcut sunucu sistemlerinde çalışan disklerin arızalanması | Sık yaşanan elektrik kesintileri, disklerin ömrünün tamamlanması | 6 | 5 | 30 | Çok Yüksek | Sunucu bakımlarının ve kapasite durumlarının kontrol edilmesi ve gerek görüldüğü durumlarda yedekli çalışılması | Çok Yüksek | Sistem stabil çalışıyor. | Yasin DOĞAN Cihangir YAZICI Murat YAYLA | 20.06.2025 | 6 | 5 | 30 | Yüksek | Mevcut sunucu sistemlerinde çalışan disklerin arızalanması | Sunucu kesintilerinin önüne geçmek için elektrik kesintileri için önlem alınması ve siber saldırılar için önlem alınması ayrıca yedekleme siteminin aktifleştirilmesi. |
| TEKNİK SERVİS | Kameraların arızalanması ve kayıt yapmaması | Elektrik kesintileri, kameraların arızalanması | 9 | 5 | 45 | Çok Yüksek | Kamera bakımlarının zamanında kontrol edilmemesi, elektrik kesintisi | Çok Yüksek | Sistem stabil çalışıyor. | Hasan Ali YÜCEL Yekta TEZ Hakan ÇELİK | 24.07.2025 | 9 | 5 | 45 | Yüksek | Kameraların arızalanması ve kayıt yapmaması | Yedek kameralarının hazırda bulundurarak arızalı kamera tespiti yapılıp değişikliğe gidilmesi |
| BİRİM KALİTE KOM. | İç kontrol siste denetiminin yapılmaması | Sürecin takip edilmemesi | 6 | 4 | 24 | Yüksek | İç kontrol sistemi denetlemesi zamanında yapılması | Orta | Sistem stabil çalışıyor. | Murat YAYLA Onur ALTINTAŞ | 31.12.2025 | 6 | 4 | 24 | Orta | İç kontrol siste denetiminin yapılmaması | Birim kalite komisyonu tarafından aylık toplantıların yapılarak eksiklilerin giderilmesi. |
| BİRİM KALİTE KOM. | Yeni personele eğitim ve uyum eğitiminin verilmemesi | Yeni ve mevcut personelin iş konusunda etkin olarak yetiştirilmesi | 4 | 3 | 12 | Yüksek | Eğitim verilmemesi, uyum eğitiminin yapılmaması | Orta | Sistem stabil çalışıyor. | Alpaslan KAYA Kübra TÜRKYILMAZ | 31.12.2025 | 4 | 3 | 12 | Orta | Yeni personele eğitim ve uyum eğitiminin verilmemesi | Yeni personele Başkanlığımızın birim birim yapmış olduğu işlemlerin bilgilendirilmesinin yapılması |